补充协议

甲方（委托方）：北京美智医疗科技有限公司

地址：北京丰台区南四环西路188号一区B座1701

电话：01085864328

乙方（受托方）：范益辉

地址：北京市朝阳区建外大街乙12号双子座大厦东塔1902

电话：13911564003

鉴于：

由于项目进度的变化，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为：   
    1、原合同第二条第二项“技术服务工期”中关于“输出全部消息标准服务定义书持续提供标准相关咨询、指导服务培养出合格的消息工程师”的计划完成时间更改为“2018年12月份完成”。

2、由于甲方的原因，导致项目无法继续进行，甲方须继续向乙方支付剩余部分的服务报酬。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 

甲方：北京美智医疗科技有限公司 乙方：范益辉

代表签字： 代表签字：

日 期： 日期：2018年7月23日